Déclaration de Travail d’Architecture

Projet : Approvisionnement alimentaire géographiquement
responsable
Client : Foosus
Note : Ce document fournit un modèle générique. Il pourra nécessiter des modifications pour correspondre à un client et une situation de projet spécifiques.

Information sur le document
Nom du projet	Approvisionnement alimentaire géographiquement responsable
Préparé par :	Rudy Hoarau
N° version document :	1.0
Titre :	Déclaration de travail d’architecture
Date de version du document :	04 février 2022
Revu par :
Date de révision :
Liste de distribution :
De :
Date :
E-mail :
Pour Action :
Date de rendu :
E-mail :	rhoarau-fake-mail@foosus.fr
Types d’action :	Approbation, Révision, Information, Classement, Action requise, Participation à une réunion, Autre (à spécifier)
Historique de versions du document	https://github.com/rudyHoarau/Concevez-une-nouvelle-architecture-afin-de-soutenir-le-developpement-de-votre-entreprise

# Objet de ce document
Ce document est une Déclaration de travail d’architecture pour l’Approvisionnement alimentaire géographiquement responsable.
La Déclaration de travail d’architecture définit le périmètre et l’approche qui seront utilisés pour mener à bien un projet d’architecture. La Déclaration de travail d’architecture constitue habituellement le document qui permet de mesurer la réussite de l’exécution du projet d’architecture et peut former la base de l’accord contractuel entre le fournisseur et le consommateur de services d’architecture. En général, toutes les informations de ce document doivent se situer à un haut niveau.
La Déclaration de travail d’architecture peut être documentée sur un wiki ou l’intranet plutôt que par un document texte. Pour faire encore mieux, vous pouvez utiliser un outil sous licence TOGAF pour restituer cette production.
Ce modèle montre les contenus « typiques » d’une Déclaration de travail d’architecture et peut être adapté pour être aligné sur toute adaptation TOGAF implémentée.
# Déclaration de travail d’architecture
## Requête du projet et contexte
La plateforme actuelle de Foosus a atteint ses limites. Elle ne peut plus soutenir les projets de croissance et d’expansion de l’entreprise. Après plusieurs années de développement, notre solution technique complexe n’évolue plus au rythme de l’activité et risque d’entraver notre croissance. Les études de marché et les analyses commerciales montrent que nos clients souhaitent acheter local et soutiennent les producteurs locaux.
Nos concurrents n’ont pas ciblé cette niche. Nous voulons nous appuyer sur les connaissances acquises de ces trois dernières années et créer une plateforme qui mettra en contact les consommateurs, les producteurs et les artisans locaux dans toutes catégories de besoins. Les principaux objectifs de l’entreprise sont les suivants :
Tirer parti de la géolocalisation pour relier des fournisseurs et des consommateurs, et pour proposer des produits disponibles à proximité de leur lieu de résidence. L’intégration d’un calculateur de distance permettra aux consommateurs de trouver les fournisseurs les plus proches d’eux.
- L’architecture devra être évolutive pour que nous puissions déployer nos services sur diverses régions, des villes et des pays donnés.
- Les améliorations et autres modifications apportées aux systèmes de production devront limiter ou supprimer la nécessité d’interrompre le service pour procéder au déploiement.
- Nos fournisseurs et nos consommateurs doivent pouvoir accéder à notre solution où qu’ils se trouvent. Cette solution doit être utilisable avec des appareils mobiles et fixes.
  Elle doit tenir compte des contraintes de bande passante pour les réseaux cellulaires et les connexions Internet haut débit.
- Elle doit pouvoir prendre en charge divers types d’utilisateurs (par exemple, fournisseurs, back-office, consommateurs), avec des fonctionnalités et des services spécifiques pour ces catégories.
- Les livrables doivent pouvoir être fournis à intervalles réguliers pour que le nouveau système soit rapidement opérationnel et puisse être doté de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.
Les premières études sur les meilleures pratiques en matière d’architecture en font apparaître plusieurs qui présentent des risques techniques réduits. Il s’agit notamment de microservices potentiels, de normes prenant en charge des solutions Web et mobiles, de bases de données standard et d’autres approches similaires.
## Description du projet et périmètre
La plateforme historique de Foosus a atteint un stade critique qui n’est plus adaptée à son objet. Les équipes de développement sont pleinement investies dans l’extinction d’incendies et dans son maintien en état de marche et qui a pour conséquence un ralentissement de notre capacité à livrer de nouvelles fonctionnalités et à rester compétitifs au sein d’un marché nouveau et imprévisible.
Les analyses de marché indiquent que notre offre a été éclipsée du fait de l’instabilité de la plateforme et d’une image de marque négative causée par des interruptions de services visibles par le public.
Pour répondre à un fort déclin des inscriptions utilisateurs, nous souhaitons conserver la plateforme existante en mode maintenance et restructurer les équipes et ainsi livrer une plateforme à l’architecture travaillée permettant de grandir de manière alignée sur notre vision business de soutien aux marchés locaux. Les inscriptions constituent une métrique clé aux yeux de nos investisseurs et ne peuvent être améliorées que par l’agilité nécessaire d’innover rapidement et d’expérimenter avec des variantes d’offres produit existantes.
Notre objectif business est de sortir de manière rapide et itérative un nouveau produit qui pourra coexister dans un premier temps avec la plateforme existante et la remplacer dans un second temps.
Le but de ce projet est de caractériser les contraintes et la direction architecturales permettant d’itérer rapidement vers nos objectifs business.
Le problème est détaillé davantage dans le brief sur les Conditions fonctionnelles requises de Haut Niveau produit par le CIO et le CPO qui sera amené à remplacer la requête de travail architectural.
## Vue d’ensemble
La réputation de l’entreprise Foosus doit être améliorée pour une meilleure stabilité sur le marché. Les outils de Foosus doivent être renforcés pour réduire les interruptions de service visibles par les utilisateurs. Cela implique :
- Des process pour écourter le risque et de produire des résultats contre-productifs ou de mauvaise qualité
- La capacité de sortir de nouvelles versions de notre plateforme sans bloquer l’utilisateur par des interruptions de service.
Les sorties à 3 h du matin semblaient fonctionner lorsque nos utilisateurs se trouvaient principalement dans la même zone géographique. Ne souhaitant plus dépendre de cela, nous devons proposer une autre solution.
## Alignement stratégique
Cette section décrit les prérogatives stratégiques proposées par le TOGAF à intégrer dans le projet.
En effet, les critères décrits ci-après sont des standards qui facilitent la compréhension des prérogatives stratégiques de l’entreprise et son service IT. Ils décomposent le projet sur plusieurs plans : la communication, les mesures de compétence et valeur, la gouvernance, le partenariat, la portée et l’architecture et enfin les compétences.
Communications	Mesures de compétence/valeur	Gouvernance
— Compréhension de l’entreprise par l’informatique / — Compréhension de l’informatique par les entreprises / — Apprentissage/éducation extra/inter organisationnel / — Rigidité du protocole / — Le partage des connaissances / — Efficacité de la liaison	— Métriques informatiques / — Métriques commerciales / — Métriques équilibrées / — Accords de Niveau de Service / — Analyse comparative / — Évaluations/examens formels / — Amélioration continue	— Planification stratégique d’entreprise / — Planification stratégique informatique / — Structure d’organisation / — Contrôle budgétaire / — Gestion des investissements informatiques / — Direction de la conformité / — Processus de priorisation
⬇️	⬇️	⬇️
Critères de maturité de l’alignement des activités informatiques
⬆️	⬆️	⬆️
Partenariat	Portée et architecture	Compétences
— Perception de la valeur informatique par l’entreprise / — Rôle de l’informatique dans la planification stratégique des activités / — Partager les objectifs, les risques, les récompenses/pénalités / — Gestion du programme informatique / — Style de relation/confiance / — Parrain/champion d’affaires	— Traditionnel, facilitateur/pilote, externe / — Articulation des normes / — Intégration architecturale : / Organisation fonctionnelle / Entreprise / Interentreprises / — Transparence de l’architecture, agilité, flexibilité / — Gérer la technologie émergente	— Innovation, entrepreneuriat / — Lieu de pouvoir culturel / — Style de gestion / — Préparation au changement / — Formation croisée / — Environnement social, politique, relationnel de confiance / — Embauche et fidélisation

# Objectifs et périmètre
L’objet de cette section est de décrire les objectifs détaillés qui doivent être atteints par l’état cible de l’architecture Foosus.
La section précédente a couvert les problèmes business sous-jacents, tandis que cette partie détaille les objectifs de la solution d’architecture et qui permettront de résoudre le problème business.
Nous voulons mener des campagnes de marketing Foosus dans de nombreuses grandes villes, avec l’assurance que notre plateforme demeurera utilisable, réactive et délivrera une expérience du client de première classe. Pour parvenir à ce but, nous avons besoin de concevoir une solution d’architecture et un processus de gouvernance qui nous aident à atteindre l’ensemble des objectifs business actuels, ainsi que la vision globale.
## Objectifs
L’objectif commercial de Foosus est de soutenir la consommation locale de produits alimentaires et de mettre en contact les clients avec des producteurs et artisans locaux pour satisfaire tous leurs besoins. Une nouvelle plateforme d’e-commerce est nécessaire afin d’améliorer sa compétitivité par rapport aux grandes entreprises d’e-commerce internationales.
Les principaux objectifs de l’entreprise en matière d’architecture sont les suivants.
Tirer parti de la géolocalisation pour relier des fournisseurs et des consommateurs et pour proposer des produits disponibles à proximité des lieux de résidence de ces derniers.
- L’architecture devra être évolutive pour permettre à nos services de se déployer sur diverses régions à travers des villes et des pays donnés.
- Notre solution doit être disponible pour nos fournisseurs et nos consommateurs où qu’ils se trouvent. Cette solution doit être utilisable avec des appareils mobiles et fixes. Elle doit tenir compte des contraintes de bande passante pour les réseaux cellulaires et les connexions Internet haut débit.
- Elle doit pouvoir prendre en charge différents types d’utilisateurs (par exemple, fournisseurs, back-office, consommateurs) avec des fonctionnalités et des services spécifiques pour ces catégories.
Nous ne pouvons pas abandonner les outils actuels pendant que nous en élaborons de nouveaux car cela impliquerait la mise hors service de la plateforme existante. Pour pouvoir continuer à accepter de nouvelles adhésions de fournisseurs et de consommateurs, nous devons en outre dissocier les prochaines livraisons de l’architecture et de l’infrastructure existantes afin de limiter les interruptions de service.
Notre but est de libérer la créativité et l’expérience de nos équipes techniques. Nous voulons leur permettre de donner le meilleur d’elles-mêmes en créant une nouvelle plateforme qui pourra faire franchir le prochain million d’utilisateurs inscrits à notre base de clientèle. Nous voulons impulser des campagnes de marketing Foosus dans plusieurs grandes villes en étant sûrs que notre plateforme restera utilisable et réactive, tout en offrant une expérience utilisateur de premier plan.
Nous avons identifié plusieurs objectifs généraux qui doivent être satisfaits quelle que soit la nouvelle direction technique adoptée pour améliorer notre capacité opérationnelle.
La nouvelle plateforme devra également permettre à nos équipes produit d’innover rapidement en réorientant des solutions existantes, en expérimentant de nouvelles modifications et en facilitant l’intégration avec des partenaires internes et externes.
Les objectifs business de ce travail d’architecture sont les suivants :
Objectif Business	Notes
Évoluer avec notre base de clientèle / La pile technologique doit être conçue de façon à évoluer naturellement au même rythme que notre base de clientèle. Nous avons constaté des pannes causées par l’incapacité de notre système logiciel d’absorber les pics d’utilisation par les clients ou les programmes marketing. / Les contraintes de performances du système existant empêchaient de supporter le niveau d’engagement et de croissance attendus de nos futurs programmes marketing. / Même si le système est surchargé, les utilisateurs connectés doivent pouvoir continuer à accéder à tous les services de façon dégradée. Cela n’est pas le cas aujourd’hui !
Une plateforme sécurisée, utilisable et réactive / Nous prévoyons de mener des campagnes Foosus dans plusieurs régions géographiques et nous voulons que la plateforme puisse non seulement absorber le trafic, mais soit également capable d’évoluer pour gérer les augmentations de charges. Nous souhaitons en outre qu’elle soit facile à adapter aux particularités locales et qu’elle réponde aux exigences d’utilisation de nos clients. / Par le passé, nous avons fait primer la facilité d’utilisation sur la sécurité. Ce parti pris a failli nuire plusieurs fois à notre réputation. Nous voulons éviter tout risque pour notre image de marque et nous avons besoin d’une approche qui garantisse la sécurité chaque fois que nous élargirons la plateforme.
Une technologie transparente / Nous ne pouvons plus accepter de désactiver la plateforme à chaque installation d’une nouvelle version ou à chaque modification du schéma de la base de données. Notre marché cible des villes dans le monde entier. Le temps où nous pouvions bénéficier d’une accalmie au cœur de la nuit est révolu. Nous sommes actifs 24 h/24 ! / Chaque nouvelle version doit être de taille réduite, présenter peu de risques, être transparente pour nos utilisateurs et rester accessible en tout lieu et à tout moment. C’est quand nos utilisateurs peuvent accéder facilement à nos services et apprécient notre produit que nous réussissons. / Les utilisateurs situés dans différentes régions doivent pouvoir espérer des performances similaires. Nous voulons cibler les consommateurs dans des zones géographiques spécifiques, sur des connexions lentes (par exemple, avec des téléphones portables) aussi bien que sur des réseaux haut débit. Toutes les solutions doivent pouvoir répondre à cette exigence.	DevOps
Une évolutivité capable d’accompagner la croissance / L’an dernier, 12 de nos pannes ont été provoquées par la publication par une ou plusieurs équipes de modifications lourdes qui n’ont pas obtenu les résultats escomptés. / Nous avons également eu des difficultés à intégrer les travaux réalisés par différentes équipes sur des modifications de notre plateforme qui n’avaient pas de lien entre elles. / Nous ne devrions pas avoir ce genre de problème en tant que petite entreprise. La difficulté vient du temps nécessaire pour que chaque nouvelle version logicielle soit vue par les autres équipes ou testée dans nos environnements de production. Nous devons combler le fossé entre le moment où une ligne de code est écrite et celui où elle est validée dans un environnement intégré. Cela peut également nous aider à déterminer les réactions de nos clients vis-à-vis de nouvelles fonctionnalités à mesure que nous développons ces dernières.

## Périmètre
Environnement et modèles de processus
L’objet de cette section est de tracer les contours de l’environnement et les processus de modèles entrant dans le périmètre de l’état cible de l’architecture Foosus.
Processus business entrant dans le périmètre de la vision
Recherche dans l’interface client et commande de produits de consommation.
Environnement business et technologique dans le périmètre de la vision
- Application web Foosus et autres atouts logiciel (services)
- Infrastructure Runtime ou Infrastructure as code
- Infrastructure et processus de développement
Utilisateurs qui interagissent avec le process business
- Les fournisseurs alimentaires soumettront à Foosus un inventaire des produits alimentaires disponibles
- Les clients consommateurs trouveront et commanderont des produits alimentaires
- Les fournisseurs alimentaires recevront des commandes
- L’équipe finance de Foosus recevra les paiements
Flux d’informations pour les process business
Nouveaux flux à définir par le nouvel architecte.
## Parties prenantes, préoccupations et visions
Les tableaux présentés ci-après mettent en évidence les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations à travers l’expression de plusieurs visions.
Prénom Nom	Titre	Contact
Ash Callum	Directeur général (CEO)	-
Nathacha Jarson	Directeur des systèmes d’information (CIO)	-
Daniel Anthony	Opérateur de pool de produits (CPO)	-
Christiane Orgega	Directeur du marketing (CMO)	-
Jo Kumar	Directeur financier (CFO)	-
Pete Parker	Engineering Owner (EO)	-
Rudy Hoarau	Enterprise Architecture Owner (EAO)	-
Jack Harkner	Operation Lead (OL)	-

Partie prenante					Préoccupation	Vision
CEO	CIO	CPO	CMO	CFO	EO	EAO	OL
✔️				✔️				Taux d’inscriptions utilisateurs	Le consortium d’investisseurs actuels mesure notre valeur en fonction de notre capacité à maintenir un taux positif d’inscriptions de nouveaux utilisateurs. / Cette métrique a chuté rapidement au cours des derniers mois et doit être améliorée en priorité. L’expansion au sein des marchés locaux et le fait de fournir du géociblage sont vus comme des facteurs critiques pour toucher une gamme plus large d’utilisateurs. / Toute architecture doit être conçue pour se mettre à l’échelle en suivant notre base cliente.

Partie prenante					Préoccupation	Vision
CEO	CIO	CPO	CMO	CFO	EO	EAO	OL
	✔️	✔️		✔️				Innover dans le périmètre d’une Architecture d’Entreprise	La plateforme historique de Foosus a naturellement évolué vers la complexité en raison du changement rapide et d’un manque de vision à long terme. Tout en préservant un sentiment de possession chez chaque ingénieur et partenaire impliqués dans la création de la nouvelle plateforme. Nous avons besoin d’un périmètre clair pour garantir la considération de chaque incrément selon son impact et selon la production des capacités business nécessaires et enfin pour soutenir la croissance à venir de Foosus.

Partie prenante					Préoccupation	Vision
CEO	CIO	CPO	CMO	CFO	EO	EAO	OL
	✔️	✔️	✔️	✔️				Soutenir l’innovation technique rapide et l’expérimentation	Le marché actuel voit nos concurrents directs prendre rapidement l’avantage en pivotant en réponse à de nouvelles informations apprises. L’apprentissage doit être au cœur de notre état cible de l’architecture, étant donné que cela a été verrouillé par des solutions par le passé, d’une manière qui a généré davantage d’instabilité et de dette technique. / La plateforme doit être conçue en gardant à l’idée l’extensibilité et la personnalisation des fonctionnalités.

Partie prenante					Préoccupation	Vision
CEO	CIO	CPO	CMO	CFO	EO	EAO	OL
		✔️	✔️				✔️	Visibilité de la plateforme	Le comportement technique de la plateforme, non plus que sa performance d’un point de vue du business, n’est pas clair. Toutes les connaissances acquises actuellement nécessitent des analyses de registres et de feuilles de calcul, avant de pouvoir rechercher l’intelligence business. Nous avons besoin d’un design d’architecture qui nous offre en temps réel des connaissances, une vision de la santé de la plateforme technique et un point de vue commercial.

## Approche managériale
La grille de pouvoir/intérêt est créée en évaluant le pouvoir et l’intérêt de chaque partie prenante du projet. La grille illustre également le pouvoir/l’intérêt par rapport aux autres parties prenantes.
⬆ / P O U V O I R / ⬆	Rester satisfait	Gérer étroitement
	Directeur général (CEO) / Opérateur de pool de produits (CPO) / Operation Lead (OL)	Engineering Owner (EO) / Enterprise Architecture Owner (EAO)
	Surveiller	Rester informer
	Directeur financier (CFO)	Directeur des systèmes d’information (CIO) / Directeur du marketing (CMO)
	➡️ INTÉRÊT ➡️

## Procédures de changement de périmètre
La procédure de changement de périmètre ou méthode de changement de scope, est une procédure qui permet de changer le périmètre du projet quand celui-ci est en cours de réalisation. Le périmètre d’un projet est la définition du projet validé par la direction au premier instant (initiale) du projet. Il arrive parfois pendant le déroulement d’un projet – validation d’un jalon – que l’entreprise se rend compte des complications des usages futurs par rapport aux exigences initiales des utilisateurs au moment où le système est disponible en ligne pour tous (en production).
Manifeste Agile #4 : l’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
Les méthodes agiles insistent énormément sur l’adaptation en différents points :
- Adapter les processus par rapport au besoin
- Adapter le scope selon les feedbacks et les besoins
- Être capable de s’adapter au moindre changement
Ainsi la procédure de changement de périmètre sera décrit selon les étapes suivantes :
1. Réceptionner la demande afin qu’elle soit analysée par l’architecte du projet. L’objectif de cette étape est d’analysé cette demande de manière fonctionnelle et technique, et ainsi d’estimer les impacte sur le périmètre courant (fonctionnel, documentaire, architecturales, matériel, applicatif, données, humain). Cette étape permet d’avoir une estimation grosse maille de l’apport de cette demande au projet en la matière de qualité, coût, délais et perception des utilisateurs. Il se peut durant cette étape que les parties prenantes soit ponctuellement mobilisé afin d’estimer aux mieux cette demande.
2. Le demandeur valide l’analyse de l’architecte. Le demandeur s’organise pour argumenter son changement lors de la prochaine réunion sur les avancements du projet afin que cette demande soit éventuellement ajouter au périmètre.
  Si cela ne peut attendre la prochaine réunion d’avancement, avec l’aval du CEO, le demandeur exige une réunification dite « urgente ».
3. Les parties prenantes disposent à leur tour d’un cours délais de validation, lors de cette étape tout le personnel impliqué doit valider unanimement le changement de périmètre. Cette étape est décisive dans la mesure ou tous le monde sera conscient des délais et coûts ajoutés ou supprimés par la demande.
4. La demande est intégrée au projet. Les éléments du répertoire d’architecture sont mis à jour en conséquence et enfin toutes les équipes intègrent cette demande à leurs activités.
# Rôles et responsabilités
## Structure de gouvernance
## Process du projet
Créer une charte de projet
  - Tout commence par la création d’une charte de projet, un court document qui donne un aperçu de l’initiative, désigne un chef de projet et répertorie les principales parties prenantes.
  - Une charte de projet inclut les éléments suivants :
    - Portée
    - Objectifs et livrables
    - Membres de l’équipe projet
    - Risques du projet
    - Avantages ou retour sur investissement
    - Budget
    - Business case
  - Une charte de projet constitue un point de départ sur lequel s’appuyer pour planifier notre projet. Nous obtenons facilement l’adhésion des parties prenantes, ce qui nous permet d’avancer rapidement et en toute autonomie, dans les limites de la portée de notre projet.
Élaborer un plan de gestion de projet
  - Il convient désormais d’élaborer un plan de projet plus détaillé : définir l’énoncé de portée du projet, les livrables, la chronologie, les jalons et les indicateurs de réussite.
  - Le plan de projet est utilisé pour piloter l’exécution du projet dans le but de satisfaire aux exigences et d’atteindre les objectifs généraux.
  - Voici les étapes pour créer une méthodologie de gestion de projet :
    1. Faire le point avec les parties prenantes et définissez ensemble les exigences, livrables et objectifs du projet.
    2. Déterminer la portée du projet.
    3. Créer un organigramme des tâches pour allouer les ressources et déléguer certaines activités.
    4. Créer un planning de projet.
    5. Évaluer les risques et élaborez des plans d’urgence.
    6. Définir des critères de référence pour évaluer la réussite du projet.
    7. Établir des plans de gestion supplémentaires pour les éléments de notre choix parmi les suivants : portée, coûts, ressources, conduite du changement, parties prenantes ou risques.
Gérer les activités du projet
  - L’heure est venue de passer à l’étape d’exécution. Le chef de projet organise les activités quotidiennes qui doivent être effectuées, par exemple :
    - diriger l’équipe projet ;
    - organiser des réunions avec les parties prenantes ;
    - suivre la progression du projet.
  - Cette étape permet de s’assurer que les tâches sont exécutées efficacement, conformément au plan et à l’énoncé de portée du projet.
Gérer les informations à propos du projet
  - La connaissance du projet désigne le processus d’utilisation des informations de projet déjà disponibles et inclut l’obtention de données supplémentaires, nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nous nous assurons ainsi que les membres d’équipe disposent de tout ce dont ils ont besoin pour produire les livrables demandés.
  - Toute connaissance ou expertise acquise au cours de cette étape renforce le bagage de Foosus dans son ensemble, l’entreprise pourra mobiliser un maximum de données pour mettre au point ses stratégies futures.
Suivre et contrôler les tâches du projet
  - Les processus de gestion de l’intégration de projets sont interconnectés : il convient donc d’en assurer un suivi minutieux pour que tout soit conforme au plan de gestion du projet.
  - L’objectif est désormais de maintenir le projet en bonne voie. Si nous identifions des écarts par rapport au plan de projet, ils doivent être comblés.
  - Trois approches sont possibles :
    - Action préventive : réalisée pour limiter les conséquences négatives liées aux risques du projet.
    - Action corrective : effectuée pour veiller à ce que les prochains résultats obtenus coïncident davantage avec le plan de projet.
    - Élimination des irrégularités : effectuée pour éliminer ou corriger une irrégularité attestée.
  - Effectuer une analyse de la valeur acquise pour apprécier l’état actuel du budget et de la chronologie du projet est une technique employée couramment pour évaluer les performances. Si des modifications doivent être apportées au projet et que ces dernières sont approuvées, il pourra s’avérer nécessaire de mettre à jour les documents du projet, notamment le rapport sur les performances au travail.
  - Assurer le suivi du projet garantit que toutes les tâches sont en bonne voie et que les objectifs pourront être atteints.
Assurer un contrôle intégré du changement
  - Les modifications apportées aux projets sont parfois une source de stress si elles ne sont pas gérées correctement. Adoptez un processus de conduite du changement pour effectuer ces ajustements en toute sérénité.
  - C’est la raison pour laquelle les demandes de modification doivent être analysées pour s’assurer qu’elles ne dépassent pas la portée du projet ou qu’elles ne risquent pas de provoquer une dérive des objectifs (lorsque vos tâches dépassent la portée prévue du projet au cours de son cycle de vie). Certaines entreprises disposent même d’un comité de contrôle du changement chargé de superviser l’approbation des demandes liées au budget, aux délais et aux ressources.
  - Par exemple, un client pourrait nous demander des ressources supplémentaires, auquel cas nous devrions évaluer les conséquences de cette modification sur le projet.
  - Utilisez un journal des modifications pour documenter toutes les demandes (y compris celles qui ont été approuvées), coûts et ressources connexes, et évaluer leurs répercussions sur la chronologie de notre projet. Une coordination fluide des demandes de modifications des activités en cours est cruciale pour garantir la réussite générale de notre projet.
Clôturer le projet
  - Toutes les activités du projet sont terminées, les livrables sont envoyés en production et approuvés par cette dernière : il est temps de clôturer le projet.
  - Nous pourrons notamment être amenés à :
    - organiser une dernière réunion avec les parties prenantes ;
    - effectuer une vérification approfondie du projet ;
    - finaliser l’initiative ;
    - mettre en ordre, puis archiver les documents relatifs au projet pour les réutiliser ultérieurement si besoin.
  - Les phases de clôture du projet serviront de référence pour nos prochaines initiatives et nous donneront des pistes pour améliorer notre système de gestion de l’intégration de projets.

## Rôles et responsabilités (RACI)
	Process du projet / Parties prenantes	CEO	CIO	CPO	CMO	CFO	EO	EAO	OL
1.	Créer une charte de projet	A	R	C	I	I	R	R	R
2.	Élaborer un plan de gestion de projet	I	A	I	I		C	R	C
3.	Gérer les activités du projet	I	A	I			R	C	R
4.	Gérer les informations à propos du projet		A	I			C	R	C
5.	Suivre et contrôler les tâches du projet	I	A				R	C	C
6.	Assurer un contrôle intégré du changement	I	I	I			C	A	R
7.	Clôturer le projet	A	R	I	I	C	C	C	C

# Approche architecturale
## Process d’architecture
La méthode de développement d’architecture TOGAF (ou ADM pour « Architecture Development Method ») décrit une méthodologie des meilleures pratiques pour le développement architectural. Néanmoins, toutes les phases ne sont pas également pertinentes pour chaque projet. Le tableau ci-dessous décrit l’utilisation de l’ADM pour ce projet spécifique.
Phase	Entrée/Sortie
Préliminaire	Entrées : / Documents de référence externes à l’entreprise / Capacité d’architecture / Cadre d’architecture existant / Sorties : / Modèle organisationnel pour l’architecture d’entreprise / Référentiel d’architecture initial / Demande de travaux d’architecture / Cadre de gouvernance de l’architecture
A – Vision de l’architecture	Entrées : / Documents de référence externes à l’entreprise / Demande de travaux d’architecture / Entrées architecturales / Compléter le Référentiel d’architecture / Sorties : / Énoncé des travaux d’architecture approuvé / Principes d’architecture / Évaluation de la capacité / Vision de l’architecture / Projet de document de définition d’architecture / Plan de communication
B – Architecture business	Entrées : / Énoncé approuvé des travaux d’architecture / Principes d’architecture / Référentiel d’architecture / Modèles de référence spécifiques à l’organisation / Normes d’organisation / Vision de l’architecture / Projet de document de définition d’architecture / Sorties : / Versions affinées et mises à jour des livrables de la phase Vision Architecturale / Projet de document de définition d’architecture / Projet de spécification des exigences d’architecture / Composants d’architecture d’entreprise d’une feuille de route d’architecture
C – Architecture des systèmes d’information	Entrées : / Cadre d’architecture sur mesure / Principes relatifs aux données et applications / Énoncé des travaux d’architecture / Vision d’Architecture / Référentiel d’architecture / Projet de document de définition d’architecture / Projet de spécification des exigences d’architecture / Composants d’architecture d’entreprise d’une feuille de route d’architecture / Sortants : / Cadre d’architecture sur mesure / Principes relatifs aux données et applications / Énoncé des travaux d’architecture / Vision d’Architecture / Référentiel d’architecture / Projet de document de définition d’architecture / Projet de spécification des exigences d’architecture / Composants d’architecture d’entreprise d’une feuille de route d’architecture
D – Architecture technologique	Entrées : / Modèle d’organisation pour l’architecture d’entreprise / Cadre d’architecture sur mesure / Principes technologiques / Énoncé des travaux d’architecture / Vision d’Architecture / Référentiel d’architecture / Projet de document de définition d’architecture / Projet de spécification des exigences d’architecture / Composants d’architecture métier, de données et d’application d’une feuille de route d’architecture / Sorties : / Versions affinées et mises à jour des livrables de la phase Vision d’architecture / Projet de document de définition d’architecture / Projet de spécification des exigences d’architecture / Résultats de l’analyse des écarts / Exigences de sortie des phases B et C / Exigences technologiques mises à jour / Composants d’architecture technologique d’une feuille de route d’architecture
E – Opportunités et solutions	Entrées : / Modèle d’organisation pour l’architecture d’entreprise / Modèles et cadres de gouvernance / Cadre d’architecture sur mesure / Énoncé des travaux d’architecture / Vision d’Architecture / Référentiel d’architecture / Projet de document de définition d’architecture / Projet de spécification des exigences d’architecture / Demandes de changement pour les programmes et projets commerciaux existants / Composants de la feuille de route de l’architecture candidate des phases B, C’et D
F – Planning de migration	Entrées : / Modèle d’organisation pour l’architecture d’entreprise / Modèles et cadres de gouvernance / Cadre d’architecture sur mesure / Énoncé des travaux d’architecture / Vision d’Architecture / Référentiel d’architecture / Projet de document de définition d’architecture / Projet de spécification des exigences d’architecture / Demandes de changement pour les programmes et projets commerciaux existants / Feuille de route de l’architecture / Évaluation des capacités / Plan de mise en œuvre et de migration / Sorties : / Plan de mise en œuvre et de migration / Document de définition d’architecture finalisé / Spécification des exigences d’architecture finalisée / Feuille de route d’architecture finalisée / Demandes de travaux d’architecture / Modèle de gouvernance de la mise en œuvre / Demandes de changement pour la capacité d’architecture découlant des leçons apprises
G – Gouvernance de l’implémentation	Entrées : / Modèle d’organisation pour l’architecture d’entreprise / Cadre d’architecture sur mesure / Énoncé des travaux d’architecture / Vision d’Architecture / Référentiel d’architecture / Document de définition d’architecture / Spécification des exigences d’architecture / Feuille de route pour l’architecture / Modèle de gouvernance de la mise en œuvre / Contrat d’architecture / Demande de travaux d’architecture / Plan de mise en œuvre et de migration / Sorties : / Contrat d’architecture (signé) / Évaluations de la conformité / Demandes de modification / Solutions conformes à l’architecture déployée / Référentiel d’architecture peuplé / Recommandations et dérogations de conformité à l’architecture / Recommandations sur les exigences de prestation de services / Recommandations sur les mesures de performance / Accords de niveau de service (SLA) / Vision de l’architecture, mise à jour après la mise en œuvre / Document de définition de l’architecture, mis à jour après la mise en œuvre / Modèles d’exploitation commerciaux et informatiques pour la solution mise en œuvre
H – Management du changement d’architecture	Entrées : / Modèle d’organisation pour l’architecture d’entreprise / Cadre d’architecture sur mesure / Énoncé des travaux d’architecture / Vision d’Architecture / Référentiel d’architecture / Document de définition d’architecture / Spécification des exigences d’architecture / Feuille de route pour l’architecture / Demande de changement / Demande de modification à partir des enseignements tirés / Modèle de gouvernance de la mise en œuvre / Contrat d’architecture (signé) / Évaluations de la conformité / Plan de mise en œuvre et de migration / Sorties : / Mises à jour de l’architecture / Modifications du cadre et des principes de l’architecture / Nouvelle Demande de Travaux d’Architecture, pour passer à un autre cycle / Énoncé des travaux d’architecture, mis à jour si nécessaire / Contrat d’Architecture, mis à jour si nécessaire / Évaluations de la conformité, mises à jour si nécessaire
Management des conditions requises	Entrées : / Un Référentiel d’Architecture rempli / Modèle d’organisation pour l’architecture d’entreprise / Cadre d’architecture sur mesure / Énoncé des travaux d’architecture / Vision d’Architecture / Exigences d’architecture, remplissant une spécification d’exigences d’architecture / Analyse d’impact sur les exigences / Sorties : / Les résultats du processus de gestion des exigences peuvent inclure, sans s’y limiter : / Analyse d’impact sur les exigences / Mise à jour de la spécification des exigences d’architecture, si nécessaire / Le référentiel des exigences d’architecture sera mis à jour dans le cadre de la phase de gestion des exigences et devrait contenir toutes les informations sur les exigences. / Lorsque de nouvelles exigences surviennent ou que des exigences existantes sont modifiées, une déclaration d’impact des exigences est générée, qui identifie les phases de l’ADM qui doivent être revues pour répondre aux changements. La déclaration passe par diverses itérations jusqu’à la version finale, qui inclut toutes les implications des exigences (par exemple, les coûts, les délais et les mesures commerciales) sur le développement de l’architecture. Une fois que les exigences du cycle ADM actuel ont été finalisées, la spécification des exigences d’architecture doit être mise à jour.

## Contenu de l’architecture
Le cadre de contenu d’architecture TOGAF (ou ACF pour « Architecture Content Framework ») fournit une catégorisation des meilleures pratiques pour le contenu de l’architecture. Néanmoins, tous les éléments ne sont pas également pertinents pour chaque projet. Le tableau ci-dessous décrit les zones de contenu pertinentes pour ce projet spécifique.
Zone de contenu	Entrée/Sortie	Notes
Principes, Vision, et Conditions requises de l’Architecture	B, C, D, E, F, G, H, Gestion des exigences / A, E	Autorisations de projet / Legacy C4 : le produit et process existante / Requête de travaux d’architecture / Vision architecturale
Architecture Business	A / B	Énoncé approuvé des travaux d’architecture / Principes d’architecture / Référentiel d’architecture / Modèles de référence spécifiques à l’organisation / Normes d’organisation
Architecture des systèmes d’information – Données	A, B / C	Projet de document de définition d’architecture / Architecture de données de base, version 1.0, le cas échéant / Architecture de données cible, version 1.0 / Modèle de données d’entreprise / Modèle de données logique / Modèles de processus de gestion des données / Matrice Entité de Données/Fonction Métier / Points de vue correspondant aux points de vue sélectionnés répondant aux principales préoccupations des parties prenantes / Projet de spécification des exigences d’architecture / Résultats de l’analyse des écarts / Exigences d’interopérabilité des données / Exigences techniques pertinentes qui s’appliqueront à cette évolution du cycle de développement de l’architecture / Contraintes sur l’architecture technologique à concevoir / Exigences commerciales mises à jour, le cas échéant / Exigences d’application mises à jour, le cas échéant
Architecture des systèmes d’information – Applications	A, B / C	Projet de document de définition d’architecture, comprenant : / Architecture d’application de base, version 1.0, le cas échéant / Architecture d’application cible, version 1.0 / Points de vue correspondant aux points de vue sélectionnés, répondant aux principales préoccupations des parties prenantes / Projet de spécification des exigences d’architecture, y compris les exigences d’architecture d’application telles que : / Résultats de l’analyse des écarts / Exigences d’interopérabilité des applications / Exigences techniques pertinentes qui s’appliqueront à cette évolution du cycle de développement de l’architecture / Contraintes sur l’architecture technologique à concevoir / Exigences commerciales mises à jour, le cas échéant / Exigences de données mises à jour, le cas échéant
Architecture technologique	A, B, C / D	Projet de document de définition d’architecture, comprenant : / Architecture technologique cible, version 1.0 (détaillée), comprenant : / Composants technologiques et leurs relations avec les systèmes d’information / Plateformes technologiques et leur décomposition, montrant les combinaisons de technologies requises pour réaliser une « pile » technologique particulière / Environnements et emplacements – un regroupement de la technologie requise dans des environnements informatiques (par exemple, développement, production) / Charge de traitement attendue et répartition de la charge entre les composants technologiques / Communications physiques (réseau) / Spécifications matérielles et réseau / Architecture technologique de base, version 1.0 (détaillée), le cas échéant / Points de vue correspondant aux points de vue sélectionnés répondant aux principales préoccupations des parties prenantes
Réalisation de l’architecture	A, B, C, D, E, F / G	Contrat d’architecture (signé), tel que recommandé dans les architectures mises en œuvre conformes à l’architecture / Évaluations de la conformité / Demandes de modification / Solutions conformes à l’architecture déployée, notamment : / Le système mis en œuvre conforme à l’architecture / Noter : / Le système mis en œuvre est en fait un résultat du processus de développement. Cependant, étant donné l’importance de cette sortie, elle est indiquée ici comme une sortie de l’ADM. L’implication directe du personnel d’architecture dans la mise en œuvre variera selon la politique organisationnelle. / Référentiel d’architecture peuplé / Recommandations et dérogations de conformité à l’architecture / Recommandations sur les exigences de prestation de services / Recommandations sur les mesures de performance / Accords de niveau de service (SLA) / Vision de l’architecture, mise à jour après la mise en œuvre / Document de définition de l’architecture, mis à jour après la mise en œuvre / Modèles d’exploitation commerciaux et informatiques pour la solution mise en œuvre

## Méthodologies pertinentes et normes de l’industrie
Dans le cadre du projet d’approvisionnement alimentaire géographiquement responsable s’étalant sur la période de deux semestres, l’entreprise Foosus souhaiterait donner la possibilité aux acheteurs et aux vendeurs de se retrouver sur une seule et même plateforme pour organiser l’acquisition de produit alimentaire quel que soit leur positionnement géographique. Comme définit précédemment, ce projet est dans le secteur de l’agroalimentaire et l’entreprise possède la capacité informatique nécessaire pour mener à bien cette œuvre.
Plus profondément, elle souhaiterait mettre à disposition du business des bases de données, un middleware et des microservices nécessaires afin de réaliser les services désirés. Les documents fournis pour ce projet mettront en évidence comment y arriver. Ces documents et artefacts respectent le framework Togaf où toutes les itérations sont utilisées, certaine parties seront allégées ou agrémentées en fonction des besoins du projet.
Il est bon de noter que l’application actuellement en service est un monolithe. L’application cible ne le sera point.
Ainsi afin de soutenir le continuum de l’entreprise, les autres points notables relatifs à l’approche architecturale incluent :
- Les bonnes pratiques de la gestion de projet
- La gestion agile de projet
- Les normes de gestion de projet et de la qualité
Bonnes pratiques
1. Axe : Maîtriser l’organisation du projet, ce n’est pas uniquement planifier
  1. La construction d’un référentiel de valeur consensuel est un préalable à tout projet
  2. Dépasser l’approche mécaniste et déterministe lors de la phase de planification pour privilégier la réactivité
2. Axe : Dynamiser la coopération étendue, ce n’est pas coordonner
  1. Remplacer la coordination des tâches par la synchronisation des rôles
  2. Abandonner réellement le mode de management traditionnel autoritaire
  3. Adopter des principes de management d’équipes favorisant la coopération interne et externe
3. Axe : Développer les outils d’assistance à l’anticipation, ce n’est pas seulement mesurer
  1. Mesurer la performance pour assister la prise de décision et uniquement cela
  2. Ne pas se contenter de mesurer les délais et les coûts sans assurer le suivi des enjeux
  3. Adopter une démarche d’amélioration continue
  4. Anticiper les risques d’échec
4. Axe : L’intégration, ce n’est pas uniquement mettre en œuvre
  1. Intégrer les projets dans la chaîne de valeur
  2. Assurer un pilotage actif du changement de bout en bout
  3. Intégrer les coûts directs et indirects du processus d’intégration dans les budgets initiaux

Source : 12 bonnes pratiques pour la conduite de projet réussie, d’Alain Fernandez
Gestion agile : Framework Scrum
La méthodologie Scrum incarne la plus utilisée des méthodes Agiles existantes. Le terme anglais “scrum”, qui signifie “mêlée” en français, apparaît pour la première fois en 1986, dans une publication de Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka. Le texte décrit une nouvelle approche du développement de produits, plus rapide et plus flexible. Les auteurs comparent alors cette nouvelle méthode au rugby à XV.
Le principe de base est simple. L’équipe avance ensemble et reste prête à réorienter le projet au fur et à mesure de sa progression. Elle agit en cela comme des rugbymen qui se passent le ballon de main en main jusqu’à marquer un essai.
Normes
ISO 9001
La norme ISO 9001 est publiée par le sous-comité (SC) du comité technique (TC) de l’ISO (Organisation internationale de normalisation).
Cette norme définit des exigences pour la mise en place d’un système de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes. La norme ISO 9001 s’adresse à tous les organismes, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Elle fait partie de la série des normes ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001 et ISO 9004).
La norme ISO 9001 a été publiée pour la première fois en 1987 et est régulièrement révisée depuis. Sa première révision date de 1994, la suivante de 2000 (et a intégré la notion de processus d’amélioration), les suivants ont eu lieu en 2008 et enfin en 2015.
L’ISO 9001 est un référentiel certifiable par une tierce partie appelée organisme de certification. Actuellement, un organisme peut demander une certification ISO 9001 selon la version 2015.
ISO 21500
La norme internationale ISO 21500 intitulée « Lignes directrices sur le management de projet » définit un cadre de référence pour l’organisation, la planification et la conduite de projets. Elle se compose d’une définition de concepts clés autour de la notion de projet, et d’un ensemble de 39 processus couvrant tous les aspects du management d’un projet. Cette norme courte de 39 pages se veut adaptée à toutes sortes d’organisations et toutes sortes de projets. Elle est publiée par l’Organisation Internationale de Normalisation et sa version actuelle date de 2012.
La norme ISO 21500 définit un projet comme « un ensemble unique de processus, constitués d’activités coordonnées et maîtrisées, ayant des dates de début et de fin et entreprises pour atteindre les objectifs du projet. La réalisation des objectifs du projet requiert la fourniture de livrables conformes à des exigences spécifiques ». Elle est indépendante du domaine d’activité dans lequel elle est employée. Elle définit le rôle du chef de projet et du commanditaire du projet, ainsi que d’autres intervenants de la gestion de projet.
La norme identifie 10 groupes de sujets qui nécessitent d’être pris en compte et gérés au cours d’un projet : l’intégration de tous les éléments d’un projet, les parties prenantes impliquées, le contenu, les ressources nécessaires, les délais, les coûts, les risques, la qualité, les approvisionnements et la communication. Elle identifie également cinq groupes de processus : le lancement, la planification, la mise en œuvre, la maîtrise (c’est-à-dire le suivi) et la clôture, en précisant que ces groupes ne sont pas des phases du projet, mais correspondent à des processus susceptibles de s’appliquer tout au long du projet. Finalement, elle combine les groupes de processus avec les sujets pour définir 39 processus, qui couvrent l’ensemble de l’activité de management de projet.
La norme résume en six figures synthétiques les principaux concepts du management de projet, la contribution des projets à la création de valeur, les liens avec les programmes et les portefeuilles de projets, une cartographie type des parties prenantes, les relations entre les groupes de processus, ainsi que les principaux documents de gestion de projet. A cela s’ajoute une annexe illustrant, accompagnée d’un schéma pour chacun des 5 groupes de processus, les interrelations entre leurs processus ainsi que les groupes de sujets concernés.
La norme ne traite que du management de projet et de ses processus. Elle ne traite ni du cycle de vie du projet (c’est-à-dire de son découpage en phases, ou en tâches), ni des activités métier (c’est-à-dire les rôles, procédés et méthodes utilisés pour réaliser les produits ou les services du projet), ni des techniques de gestion de projet applicables pour les processus.
Autres référentiels
La norme ISO 21500 est très proche du référentiel « Project management Body of Knowledge » (PMBOK) du Project Management Institute (PMI). En effet, les deux référentiels utilisent les mêmes 5 groupes de processus et 10 groupes de sujets (appelés domaines de connaissances dans la terminologie du PMI), avec seulement quelques différences mineures dans l’appellation. Les deux sont donc complémentaires. Néanmoins ISO 21500 reste plus légère avec ses 39 pages à comparer au plus de 600 pages du PMBOK. Ceci s’explique par le fait que le PMBOK comporte 47 processus, et décrit pour chaque processus des techniques et outils spécifiques ainsi le détail des entrées et sorties.
PRINCE2, la méthode promue par le gouvernement britannique, se positionne comme méthode mettant en œuvre des principes de gestion de projet avec des concepts compatibles avec ISO 21500, et se voit donc complémentaire avec ISO 21500 et PMBOK7.
Autres normes
La norme internationale ISO 10006:2003, intitulée « Systèmes de management de la qualité – Lignes directrices pour le management de la qualité dans les projets », définit certains éléments du management de projet, mais sous l’angle de la gestion de qualité. Cette norme a également de fortes similarités avec le PMBOK mais utilise une terminologie française différente d’ISO 21500.
La norme internationale ISO 10007:2003, intitulée « Systèmes de management de la qualité – Lignes directrices pour la gestion de la configuration », définit de bonnes pratiques en matière de management de la configuration, qui peut contribuer de façon complémentaire aux processus de gestion du contenu du projet, notamment par l’identification des livrables du projet et à la maîtrise des modifications.
La norme internationale ISO 21511:2018, intitulée « Management de projets, programmes et portefeuilles – Organigramme des Tâches en management de projet et de programme », complète la norme avec des lignes directrices et des pratiques reconnues pour l’élaboration et la création d’un organigramme des tâches du projet.
La norme internationale ISO 31000:2009, intitulée « Management du risque – Principes et lignes directrices », peut également contribuer à renforcer les processus liés à la gestion des risques du projet.
# Plan de travail
Cette section décrit toutes les activités et tous les livrables du travail d’architecture.
1. Établir la charte du projet et les éléments de gestion
2. Développement d’un prototype
3. Développement de l’application finale
4. Campagne de migration
5. Validation générale et retour d’expérience
## Élément de travail 1 : Charte du projet
Activités
Trouver une solution d’architecture, des lignes directrices pour la mettre en place et la maintenir, et de la documentation pour vous assurer que tout nouvel architecte ou développeur respectera les normes définies.
Les parties prenantes seront amenées à participer à des ateliers de travail pour la finalisation de la charte du projet, réaliser les cahiers des charges fonctionnelles et techniques du projet. Il s’agit d’une rencontre/réunion où différents participants mènent collectivement un travail pratique sur un sujet. Chacun apporte son expertise, son expérience, son point de vue, qu’il partage avec l’ensemble du groupe. Un animateur est désigné. Son rôle est d’encourager chaque personne à s’exprimer. Il stimule les débats, réfrène les plus bavards, reformule pour relancer les discussions. Le groupe est responsable des productions issues de la séance. Il peut être amené à présenter la synthèse des travaux à travers un porte-parole.
Livrables
Les livrables suivants seront créés en résultat de ce travail d’architecture :
- Une Déclaration de Travail d’Architecture TOGAF terminée, spécifiant un framework d’architecture sur mesure
- Une Spécification des Conditions Requises pour l’Architecture terminée (sur la base du modèle TOGAF)
- Un Contrat d’Architecture avec les Utilisateurs Business terminé
- Un Contrat d’Architecture avec les Fonctions Développement et Design terminé
- Un dépôt architectural navigable contenant vos artefacts, avec lequel on puisse interagir durant la présentation.
- La présentation du projet (PowerPoint ou jeu de diapos)
- Document de définition d’architecture
- Architecture applicative cible
- Architecture technologique cible
- Architecture des données cible
- Contrat d’architecture
## Élément de travail 2 : Développement d’un prototype
Activités
Création de prototypes pour les logiciels de Foosus, c’est-à-dire mettre en œuvre une version incomplète du programme en cours de développement.
Le prototype permettra d’explorer de façon interactive des scénarios d’utilisation du produit pour en valider les orientations. Il ne simule toutefois que quelques aspects du logiciel et peut être très différent du produit final.
Livrables
- Prototype
- Évaluations de la conformité
- Demandes de modification
## Élément de travail 3 : Développement de l’application finale
Activités
Réaliser les travaux de développement de l’application finale. Le frontend et le backend seront donc prêts en production au terme de cette activité.
Livrables
- Solutions conformes à l’architecture déployée, notamment :
  - Le système mis en œuvre conforme à l’architecture
    Noter :
    Le système mis en œuvre est en fait un résultat du processus de développement. Cependant, étant donné l’importance de cette sortie, elle est indiquée ici comme une sortie de l’ADM. L’implication directe du personnel d’architecture dans la mise en œuvre variera selon la politique organisationnelle.
  - Référentiel d’architecture peuplé
  - Recommandations et dérogations de conformité à l’architecture
  - Recommandations sur les exigences de prestation de services
  - Recommandations sur les mesures de performance
  - Accords de niveau de service (SLA)
  - Vision de l’architecture, mise à jour après la mise en œuvre
  - Document de définition de l’architecture, mis à jour après la mise en œuvre
  - Modèles d’exploitation commerciaux et informatiques pour la solution mise en œuvre
## Élément de travail 4 : Campagne de migration
Activités
La migration informatique consistera à déplacer les données et logiciels du système initial vers le système cible. En fonction du projet et des choix réalisés, la migration informatique peut impliquer un ou plusieurs types de déplacements : une migration de données, d’applications, entre systèmes d’exploitation et vers le cloud.
- Mise à niveau d’une application ou d’un système d’exploitation
- Déplacement de données d’un type de base de données à un autre
- Remplacement d’un système de stockage de données par un autre
- Abandon d’une infrastructure sur site au profit d’une infrastructure cloud
- Remplacement d’une application monolithique par des services conteneurisés
Cette activité de migration informatique comportera de nombreuses variables et exigences propres à Foosus. Pour faciliter ces migrations, il peut être utile de mettre en place une planification minutieuse et une stratégie d’automatisation de l’infrastructure.
Livrables
Plan de migration
## Élément de travail 5 : Validation, clôture et retour d’expérience
Activités
Cette activité fait référence à la toute dernière validation qui sera réalisée à la fin du projet. Il est évident que durant tout le projet chaque jalon devra être validé. Cette dernière validation clôturera le projet.
Le retour d’expérience est un processus de réflexion mis en œuvre pour tirer les enseignements positifs et négatifs des projets en cours ou terminés. Dans ce processus, on va se concentrer sur la démarche développée, les méthodes employées, les productions réalisées, le rôle et le niveau d’implication des acteurs concernés, ainsi que sur les moyens utilisés. Ainsi, les points seront abordés :
- choix du projet, pour lequel le processus sera mis en œuvre,
- définition des modalités (renseignement individuel et/ou collectif d’une grille ou d’un questionnaire, entretiens individuels et/ou collectifs),
- désignation et rôle des différents intervenants dans le processus,
- recueil et analyse des informations,
- capitalisation des enseignements de l’expérience,
- valorisation et mise à disposition de ces enseignements,
- mise en œuvre éventuelle d’un plan d’action pour modifier les pratiques.
Livrables
- Mises à jour de l’architecture (pour les changements de maintenance)
- Modification du cadre et des principes de l’architecture (pour les modifications de maintenance)
- Nouvelle Demande de Travaux d’Architecture, pour passer à un autre cycle (pour des changements majeurs)
- Énoncé des travaux d’architecture, mis à jour si nécessaire
- Contrat d’Architecture, mis à jour si nécessaire
- Évaluations de la conformité, mises à jour si nécessaire
# Risques et facteurs de réduction
## Analyse des risques
L’analyse des risques est associée aux problématiques suivantes :
- Comment pouvons-nous préserver la participation et la responsabilisation des équipes tout en bénéficiant d’une gouvernance plus explicite ?
- Indicateurs pour mesurer en permanence l’intégrité de l’architecture de notre plateforme afin d’éviter les problèmes précédents.
- L’hébergement dans le cloud plutôt que sur site a été vivement débattu, mais des conseils seront nécessaires pour que les décisions prises le soient sur la base de données.
- Jusqu’à ce qu’un nouveau garant de notre architecture d’entreprise soit trouvé, nous ne savons pas si notre vision architecturale initiale est réalisable. Dans l’idéal, nous trouverons un nouvel architecte capable de créer une spécification des besoins architecturaux adéquate.
Le tableau ci-dessous fournit une Évaluation des risques pour notre projet :
ID	Risque	Gravité	Probabilité	Facteur de réduction	Propriétaire
1	Perte d’information et manque de communication	Forte	Forte	Plan de gestion des parties prenantes	CEO
2	Manque de clarté dans la nouvelle architecture des données	Forte	Modéré	Gouvernance des données	Engineering owner
3	Faible sécurité de la base de données et perte d’information	Modéré	Modéré	Gouvernance de la cybersécurité	Directeur des systèmes d’information
4	Projet irréalisable au vu de la dette technique	Modéré	Faible	Prototype d’application	Engineering owner

## Hypothèses
Le tableau ci-dessous résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture :
ID	Hypothèse	Impact	Propriétaire
1	Plutôt que d’investir davantage dans la plateforme existante, nous la conserverons en mode de maintenance. Aucune nouvelle fonctionnalité ne sera développée.	Fort	Operation Lead
2	La nouvelle architecture sera construite en fonction des technologies actuelles et avec la capacité de s’adapter à de nouvelles technologies lorsque celles-ci seront disponibles.	Modéré	Engineering owner
3	Les équipes étant attachées à la plateforme existante, les dirigeants devront éviter de prendre de faux raccourcis en intégrant un nouveau comportement dans le système existant.	Modéré	CIO
4	L’offre initiale impliquera la coexistence de deux plateformes et la montée en puissance empirique du volume d’utilisateurs qui migreront vers la nouvelle plateforme à mesure que le produit évoluera. Cette augmentation sera proportionnelle à l’évolution des fonctionnalités. / Par exemple, les utilisateurs précoces pourront choisir d’utiliser les nouvelles fonctionnalités de recherche intégrées au processus de paiement existant.	Faible	Engineering owner
5	La géolocalisation, si elle est modélisée suffisamment tôt dans la nouvelle plateforme, permettra d’introduire d’autres innovations en fonction de l’emplacement de l’utilisateur ou du fournisseur alimentaire.	Faible	Architecte Logiciel
6	L’élaboration sur mesure d’une approche architecturale de type « lean » pourra contribuer à la réalisation de cette feuille de route, ce qui évitera de priver les équipes de leur autonomie et de compromettre la rapidité des cycles de versions.	Modéré	Operation Lead

# Critères d’acceptation et procédures
Ci-après figure une liste des contraintes relatives au projet approuvé.
- Le projet initial est approuvé pour un coût de 50 000 USD (45 190 €) et une période de 6 mois est prévue pour définir l’architecture et préparer un projet de-suivi afin de développer un prototype.
- L’architecture doit permettre d’obtenir le meilleur rapport qualité-coût.
- L’architecture peut inclure de nouveaux composants personnalisés ou des composants du commerce pour favoriser la flexibilité, la stabilité et l’extensibilité.
L’objectif de cette phase du projet étant la définition de l’architecture, des projets de suivi seront créés pour compléter les détails avec les équipes internes.
Ci-après figure une liste des directives relatives au projet approuvé.
- Les solutions open source sont préférables aux solutions payantes.
- Le support continu des composants doit être pris en compte lors de leur sélection ou lors des prises de décision de création ou d’achat.
- Toutes les solutions du commerce ou open source doivent, dans la mesure du possible, faire partie d’une même pile technologique afin de réduire les coûts de maintenance et de support continus.
## Métriques et KPIs
De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
Nombre d’adhésions d’utilisateurs par jour	Télémétrie	Augmentation de 10 %	La journalisation des utilisateurs permet de connaître leur comportement sur la plateforme	→ Optimisation pour les moteurs de recherche
Adhésion de producteurs alimentaires	Campagne marketings	Passer de 1,4/mois à 4/mois	Faire connaître notre service pour appâter les nouveaux producteurs
Délai moyen de parution des produits	Télémétrie ou DataMart	Réduit de 3,5 semaines à moins d’une semaine	La journalisation des apports en produits permettra de comprendre les raisons des écarts sur les objectifs.
Taux d’incidents de production P1	Scalabilité de la plateforme	Pour commencer : réduit de >25/mois à moins de 1/mois.	Faire fonctionner la même plateforme de manière dupliquer pour éviter les interruptions de services

## Procédure d’acceptation (recette)
Dans le cadre de la procédure d’acception de ce projet, il nous sera demandé de tester toutes les étapes du projet et donc des phases qui le constitue. Cela nous permettra de nous assurer formellement que le produit est conforme aux spécifications. Cette démarche s’inscrit ainsi dans les activités associées à la qualification. Cette étape implique, en la présence effective des différents acteurs du projet, maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage, le déroulement rigoureux de procédures de tests préalablement décrits et l’identification de tout écart fonctionnel ou technique.
La procédure de recette se déroulera en deux étapes principales :
1. les tests système ;
2. les tests d’acceptation utilisateur.
Recette usine
La recette usine comprend tous les tests réalisés chez l’Ingénieur propriétaire (Owner's engineer), avant la livraison. Elle comprend donc les tests unitaires, les tests d’intégration et les tests de validation.
D’un point de vue maîtrise d’ouvrage, la recette-usine, correspondant à une période de quelques jours, déterminerant si la phase livraison répond à la commande pour mettre en place la validation.
En ce qui concerne les tests unitaires, d’intégration et de validation, ceux-ci sont considérés comme relevant des tests de qualification en amont, au niveau du Owner's engineer. Phase très importante pour celui-ci, car c’est elle qui lui permet de vérifier que son produit est de qualité et de faire accepter au client l’installation sur ses plateformes des tests et recettes pour les tests utilisateurs métier VA (vérification d’aptitude), puis pour la VSR (Vérification de Service Régulier, voir ci-dessous).
Par extension, elle signifie aussi la période (généralement courte) durant laquelle le client procède lui-même à ses propres tests dans ses locaux, avant d’accepter les livrables.
À l’issue de la recette-usine, le fournisseur et le client signent un procès-verbal de fin de recette-usine, qui accompagne la livraison du produit et le cahier de recette.
Recette de l’utilisateur, VA, ou VABF
Lors de l’étape de vérification d’aptitude (VA) ou vérification d’aptitude au bon fonctionnement (VABF) (aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le cahier des charges initial) ou recette utilisateur, le client réalise deux catégories de tests différents. D’un côté, une recette technique est effectuée afin de vérifier que le produit livré est techniquement conforme sur toute la chaîne de processus. De l’autre, la maîtrise d’ouvrage contrôle l’aspect fonctionnel du produit lors de la recette fonctionnelle.
Recette fonctionnelle
La recette fonctionnelle a pour but la validation des fonctionnalités exprimées dans le cahier des charges et détaillées dans les spécifications fonctionnelles. La MOA procède donc à sa propre série de tests de validation.
Recette technique, ou VABE
Chargée de contrôler les caractéristiques techniques du produit livré, la recette technique, ou VABE (vérification d’aptitude à la bonne exploitabilité) regroupe les tests suivants :
- les tests d’exploitabilité : les tests de supervision, de sauvegarde… et en particulier les tests de respect des exigences d’architecture technique ;
- les tests de performance.
VSR
Si la VABF se déroule correctement et est validée, l’entreprise procède alors à la mise en service opérationnel.
Une période de vérification de service régulier (VSR) commence donc par un premier déploiement sur un site pilote. Cette mise en production permet de valider le produit en conditions réelles.
À la différence des étapes précédentes, celle-ci se déroule pleinement en environnement de production avec des données réelles.
Documents livrables
Plusieurs documents accompagnent la procédure de recette :
- Protocole de recette, ou stratégie de recette : Le protocole de recette est un document visant à clarifier intégralement la procédure de recette. Il précise scrupuleusement :
  - les tâches du client ;
  - les tâches du fournisseur ;
  - la liste des documents à communiquer ;
  - l’ordre des tests et le planning ;
  - les seuils d’acceptation du produit.
- Cahier de recette : Le cahier de recette est la liste exhaustive de tous les tests pratiqués par le fournisseur avant la livraison du produit.
  La couverture des tests, en particulier ceux de non-régression lorsqu’il s’agit d’une nouvelle version d’un produit existant pouvant être infinie, le cahier de recette doit préciser toutes les fiches de test passées par le fournisseur, ainsi que celles à passer dans l’environnement du client lors de la VABF.
- Fiches de faits techniques : Les fiches de faits techniques visent à formaliser les écarts constatés en recette et sont classifiés d’un commun accord entre fournisseur et client en : anomalies et évolutions.
  - Les anomalies ou bugs décrivent un écart du produit livré par rapport au comportement spécifié et attendu ; elles sont généralement issues d’une défaillance du fournisseur et peuvent donner lieu à de futures corrections.
  - Les évolutions correspondent à un écart du produit livré par rapport au comportement attendu ; elles sont généralement issues d’une défaillance ou lacune du client dans son expression de besoin et peuvent donner lieu à des avenants ou un futur contrat.
- Procès-verbaux : Pour clore chaque étape de la procédure de recette, un procès-verbal est rédigé. Celui-ci a pour objet de prononcer la réception et de mentionner les réserves émises par chacune des parties.
  Toutes ces recettes peuvent être contractuelles et donner lieu à un procès verbal de recette qui permet de prononcer la réception assortie ou non de réserves.
  Ainsi le PV de recette conditionne le démarrage de la période de VA, celui de VABF celle de VSR.
# Approbations signées
Les parties prenantes suivantes s’engagent pour la réussite du projet et au respect de la documentation et des artefacts :
Ash Callum	Nathacha Jarson	Daniel Anthony	Christiane Orgega
Date de signature	Date de signature	Date de signature	Date de signature

Jo Kumar	Pete Parker	Rudy Hoarau	Jack Harkner
Date de signature	Date de signature	Date de signature	Date de signature