Contrat de Conception et de Développement de l’Architecture

Projet :	Approvisionnement alimentaire
géographiquement responsable
Client :	Foosus
Préparé par :	Rudy Hoarau

Note : Ce document fournit un modèle générique. Il pourra nécessiter des modifications pour correspondre à un client et une situation de projet spécifiques.

# Objet de ce document
Les Contrats d’Architecture sont les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture. L’implémentation réussie de ces accords sera livrée grâce à une gouvernance de l’architecture efficace (voir TOGAF Partie VII, Gouvernance de l’architecture). En implémentant une approche dirigée du management de contrats, les éléments suivants seront garantis :
- Un système de contrôle continu pour vérifier l’intégrité, les changements, les prises de décisions, et l’audit de toutes les activités relatives à l’architecture au sein de l’organisation.
- L’adhésion aux principes, standards et conditions requises des architectures existantes ou en développement
- L’identification des risques dans tous les aspects du développement et de l’implémentation des/de architecture·s, y compris le développement interne en fonction des standards acceptés, des politiques, des technologies et des produits, de même que les aspects opérationnels des architectures de façon à ce que l’organisation puisse poursuivre son business au sein d’un environnement résilient.
  - Un ensemble de processus et de pratiques qui garantissent la transparence, la responsabilité et la discipline au regard du développement et de l’utilisation de tous les artefacts architecturaux
  - Un accord formel sur l’organe de gouvernance responsable du contrat, son degré d’autorité, et le périmètre de l’architecture sous la gouvernance de cet organe
Ceci est une déclaration d’intention signée sur la conception et le développement de l’architecture d’entreprise, ou de parties significatives de celles-ci, de la part d’organisations partenaires, y compris les intégrateurs systèmes, fournisseurs d’applications et de service.
De plus en plus, le développement d’un ou plusieurs domaine·s d’architecture (business, données, application, technologie) peut être externalisé, avec la fonction d’architecture de l’entreprise fournissant une vue d’ensemble de l’architecture d’entreprise globale, ainsi que la coordination et le contrôle de l’effort total. Dans certains cas, même ce rôle de supervision peut être externalisé, bien que la plupart des entreprises préfèrent conserver cette responsabilité clé en interne.
Quelles que soient les spécificités des dispositions d’externalisation, les dispositions elles-mêmes seront normalement gouvernées par un Contrat d’Architecture qui définit les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif de l’architecture développée, ainsi que les processus de collaboration pour les partenaires du développement de l’architecture.
# Introduction et Contexte
Ce document fait suite à la déclaration de travaux d’architecture et les spécifications des conditions requises pour l’architecture du projet d’approvisionnement alimentaire géographiquement responsable de l’entreprise Foosus.
Ce projet a pour objectif de mettre à disposition des utilisateurs une plateforme web d’échange de produit alimentaire. Les vendeurs ont la possibilité de mettre en valeur leur produit via la plateforme et les acheteurs peuvent acheter ces produits au plus proche de chez eux afin d’être livré une fois la transaction financière effectuée.
La phase du projet actuel s’articule sur l’élaboration d’un prototype pour la partie visualisation cotée utilisateurs ‘acheteur’.
# La Nature de l’accord
Cet accord de contrat comprend donc la mise en place d’une charte de projet pour l’élaboration d’une plateforme d’approvisionnement alimentaire géographiquement responsable. Ce projet sera découpé en quatre phase distinct qui seront décrites durant la lecture de ce document.
Le programme comprendra une première phase de développement de la partie des utilisateurs acheteurs de la plateforme ; la deuxième phase concernera l’élaboration de la partie des utilisateurs vendeurs ; une troisième phase permettra de consolider les deux premières au travers d’optimisation et consolidation de la nouvelle infrastructure ; enfin la dernière phase traitera migration complète et finale de l’infrastructure initiale vers la cible.
Pour rappel, les thématiques abordés pour l’élaboration de la première phase concerne le développement d’un prototype pour la partie des utilisateurs acheteurs. L’objectif étant de mettre à la disposition des utilisateurs acheteurs une infrastructure leur permettant de rechercher et d’identifier les produits alimentaires voulus ; ensuite, de leur permettre de les ajouter dans un panier afin qu’ils puissent valider leur commande via une transaction monétaire ; et enfin de leur fournir les instructions de livraison et facture via la commission (bon de commande) par e-mail au fournisseur alimentaire.
# Objectifs et périmètre
## Objectifs
Les objectifs business de ce Travail d’Architecture sont les suivants :
- Tirer parti de la géolocalisation pour relier des fournisseurs et des consommateurs et pour proposer des produits disponibles à proximité des lieux de résidence de ces derniers.
- L’architecture devra être évolutive pour permettre à nos services de se déployer sur diverses régions à travers des villes et des pays donnés.
- Notre solution doit être disponible pour nos fournisseurs et nos consommateurs où qu’ils se trouvent. Cette solution doit être utilisable avec des appareils mobiles et fixes. Elle doit tenir compte des contraintes de bande passante pour les réseaux cellulaires et les connexions Internet haut débit.
- Elle doit pouvoir prendre en charge différents types d’utilisateurs (par exemple, fournisseurs, back-office, consommateurs) avec des fonctionnalités et des services spécifiques pour ces catégories.
Objectif Business 1 : Évoluer avec notre base de clientèle
La pile technologique doit être conçue de façon à évoluer naturellement au même rythme que notre base de clientèle. Nous avons constaté des pannes causées par l’incapacité de notre système logiciel d’absorber les pics d’utilisation par les clients ou les programmes marketing.
Les contraintes de performances du système existant empêchaient de supporter le niveau d’engagement et de croissance attendus de nos futurs programmes marketing.
Même si le système est surchargé, les utilisateurs connectés doivent pouvoir continuer à accéder à tous les services de façon dégradée. Cela n’est pas le cas aujourd’hui !
Objectif Business 2 : Une plateforme sécurisée, utilisable et réactive
Nous prévoyons de mener des campagnes Foosus dans plusieurs régions géographiques et nous voulons que la plateforme puisse non seulement absorber le trafic, mais soit également capable d’évoluer pour gérer les augmentations de charges. Nous souhaitons en outre qu’elle soit facile à adapter aux particularités locales et qu’elle réponde aux exigences d’utilisation de nos clients.
Par le passé, nous avons fait primer la facilité d’utilisation sur la sécurité. Ce parti pris a failli nuire plusieurs fois à notre réputation. Nous voulons éviter tout risque pour notre image de marque et nous avons besoin d’une approche qui garantisse la sécurité chaque fois que nous élargirons la plateforme.
Objectif Business 3 : Une technologie transparente
Nous ne pouvons plus accepter de désactiver la plateforme à chaque installation d’une nouvelle version ou à chaque modification du schéma de la base de données. Notre marché cible des villes dans le monde entier. Le temps où nous pouvions bénéficier d’une accalmie au cœur de la nuit est révolu. Nous sommes actifs 24 h/24 !
Chaque nouvelle version doit être de taille réduite, présenter peu de risques, être transparente pour nos utilisateurs et rester accessible en tout lieu et à tout moment. C’est quand nos utilisateurs peuvent accéder facilement à nos services et apprécient notre produit que nous réussissons.
Les utilisateurs situés dans différentes régions doivent pouvoir espérer des performances similaires. Nous voulons cibler les consommateurs dans des zones géographiques spécifiques, sur des connexions lentes (par exemple, avec des téléphones portables) aussi bien que sur des réseaux haut débit. Toutes les solutions doivent pouvoir répondre à cette exigence.
Objectif Business 4 : Une évolutivité capable d’accompagner la croissance
L’an dernier, 12 de nos pannes ont été provoquées par la publication par une ou plusieurs équipes de modifications lourdes qui n’ont pas obtenu les résultats escomptés.
Nous avons également eu des difficultés à intégrer les travaux réalisés par différentes équipes sur des modifications de notre plateforme qui n’avaient pas de lien entre elles.
Nous ne devrions pas avoir ce genre de problème en tant que petite entreprise. La difficulté vient du temps nécessaire pour que chaque nouvelle version logicielle soit vue par les autres équipes ou testée dans nos environnements de production. Nous devons combler le fossé entre le moment où une ligne de code est écrite et celui où elle est validée dans un environnement intégré. Cela peut également nous aider à déterminer les réactions de nos clients vis-à-vis de nouvelles fonctionnalités à mesure que nous développons ces dernières.

## Périmètre
Environnement et modèles de processus pour la phase 1
L’objet de cette section est de tracer les contours de l’environnement et les processus de modèles entrant dans le périmètre de l’état cible de l’architecture Foosus.
Processus business entrant dans le périmètre de la vision
Recherche dans l’interface client et commande de produits de consommation.
Environnement business et technologique dans le périmètre de la vision
- Application web Foosus et autres atouts logiciel (services)
- Infrastructure Runtime ou Infrastructure as code
- Infrastructure et processus de développement
Utilisateurs qui interagissent avec le process business
- Les clients consommateurs trouveront et commanderont des produits alimentaires
- Les fournisseurs alimentaires recevront des commandes

## Parties prenantes, préoccupations et visions
Les tableaux présentés ci-après mettent en évidence les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations à travers l’expression de plusieurs visions.
Prénom Nom	Titre	Contact
Ash Callum	Directeur général (CEO)	-
Nathacha Jarson	Directeur des systèmes d’information (CIO)	-
Daniel Anthony	Opérateur de pool de produits (CPO)	-
Christiane Orgega	Directeur du marketing (CMO)	-
Jo Kumar	Directeur financier (CFO)	-
Pete Parker	Engineering Owner (EO)	-
Rudy Hoarau	Enterprise Architecture Owner (EAO)	-
Jack Harkner	Operation Lead (OL)	-

Partie prenante					Préoccupation	Vision
CEO	CIO	CPO	CMO	CFO	EO	EAO	OL
✔️				✔️				Taux d’inscriptions utilisateurs	Le consortium d’investisseurs actuels mesure notre valeur en fonction de notre capacité à maintenir un taux positif d’inscriptions de nouveaux utilisateurs. / Cette métrique a chuté rapidement au cours des derniers mois et doit être améliorée en priorité. L’expansion au sein des marchés locaux et le fait de fournir du géociblage sont vus comme des facteurs critiques pour toucher une gamme plus large d’utilisateurs. / Toute architecture doit être conçue pour se mettre à l’échelle en suivant notre base cliente.

Partie prenante					Préoccupation	Vision
CEO	CIO	CPO	CMO	CFO	EO	EAO	OL
	✔️	✔️		✔️				Innover dans le périmètre d’une Architecture d’Entreprise	La plateforme historique de Foosus a naturellement évolué vers la complexité en raison du changement rapide et d’un manque de vision à long terme. Tout en préservant un sentiment de possession chez chaque ingénieur et partenaire impliqués dans la création de la nouvelle plateforme. Nous avons besoin d’un périmètre clair pour garantir la considération de chaque incrément selon son impact et selon la production des capacités business nécessaires et enfin pour soutenir la croissance à venir de Foosus.

Partie prenante					Préoccupation	Vision
CEO	CIO	CPO	CMO	CFO	EO	EAO	OL
	✔️	✔️	✔️	✔️				Soutenir l’innovation technique rapide et l’expérimentation	Le marché actuel voit nos concurrents directs prendre rapidement l’avantage en pivotant en réponse à de nouvelles informations apprises. L’apprentissage doit être au cœur de notre état cible de l’architecture, étant donné que cela a été verrouillé par des solutions par le passé, d’une manière qui a généré davantage d’instabilité et de dette technique. / La plateforme doit être conçue en gardant à l’idée l’extensibilité et la personnalisation des fonctionnalités.

Partie prenante					Préoccupation	Vision
CEO	CIO	CPO	CMO	CFO	EO	EAO	OL
		✔️	✔️				✔️	Visibilité de la plateforme	Le comportement technique de la plateforme, non plus que sa performance d’un point de vue du business, n’est pas clair. Toutes les connaissances acquises actuellement nécessitent des analyses de registres et de feuilles de calcul, avant de pouvoir rechercher l’intelligence business. Nous avons besoin d’un design d’architecture qui nous offre en temps réel des connaissances, une vision de la santé de la plateforme technique et un point de vue commercial.

# Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
Cette section décrit le contenu de l’architecture final (cible) au terme de la quatrième phase.
## Description
La plateforme internet de Foosus devra cataloguer les produits mise à disposition par les vendeurs en fonction de la location de chaque vendeur. Les vendeurs réalisent l’action de mise à disposition de leurs produits. Ainsi, chaque acheteur se connectant à la plateforme de Foosus sera en mesure, en fonction de sa localisation, de voir les produits alimentaires les proches de chez lui. L’acheteur pourra ainsi les sélectionner et les commander moyennant transaction financière. Toutes ces actions devront être gérées par la plateforme :
- Dépôt des produits les vendeurs
- Mise à liste des articles aux plus proches de chaque acheteur
- La gestion des commandes et transactions
Les vendeurs recevront des bons de commande à honorer. Une fois le bon de commande, ceux-ci devront réaliser la livraison des articles (produits alimentaires).
Le schéma ci-après décrit le système. Aussi, il est à noter que la plateforme de Foosus est un service web de type commerce en ligne. Toutes les informations des acheteurs et des vendeurs seront donc stockées sur un cloud héberger par Foosus, car la plateforme historique réalise déjà ce type de stockage. Cette plateforme aura la particularité, comparé à l’ancienne, d’être plus sécurisée, scalable et flexible face à la monter en charge due au grand nombre de visites chaque jour.

## Principes stratégiques
Comme explicité dans le contrat d’architecture des utilisateurs business le projet est découpé en quatre phases d’un semestre :
- Phase 1 : élaboration du prototype coté acheteur
- Phase 2 : élaboration du prototype coté vendeur
- Phase 3 : optimisation et consolidation de la nouvelle infrastructure
- Phase 4 : migrer complètement l’infrastructure initiale vers la cible
Quatre rotations du Cycle Togaf seront requises pour la réalisation complète de ce projet. La première étant cours, la deuxième au semestre 2 et ainsi de suite.
## Référence aux Conditions requises pour l’architecture
Le document spécification des conditions requises pour l’architecture qui est présent dans le répertoire d’architecture décrit en grande partie les conditions requises pour l’architecture cible (terme de la quatrième phase). Ainsi on a :
- Contrats de service business
- Lignes directrices pour l’implémentation
- Spécifications pour l’implémentation
  - Une infrastructure Cloud
  - Gestionnaire réactif des infrastructures complexes
  - Nécessaire d’architecture SOA et API
  - Gestion des utilisateurs
- Standards pour l’implémentation
  - Norme et bonne pratique ITIL proche de ISO 9001
  - Framework de travail TOGAF
  - Capacités DevOps techniques
  - Standard de la gestion des utilisateurs universels
- Conditions requises pour l’interopérabilité
- Conditions requises pour le management du service IT
Il est recommandé de mettre à jour le document Spécification des Conditions requises pour l’architecture au fil des phases du projet.
# Livrables architecturaux
Les livrables architecturaux doivent satisfaire aux conditions requises pour le business. Ces documents devront être édités et fournis en fonction de la limite de chacune des phases. Il sera donc proscrit de voir apparaître des informations de la phase trois dans document ciblant l’architecture celle de la une, par exemple. D’une phase à l’autre les documents seront à mettre à jour.
## Développement de l’architecture
La partie suivante décrit le résultat de ce qui est attendu pour le développement de l’architecture. Ces éléments peuvent être des documents ou des artefacts architecturaux.
- Principes relatifs aux données et applications
- Document de définition d’architecture
- Versions affinées et mises à jour des livrables de la phase Vision d’architecture
- Projet de spécification des exigences d’architecture
- Feuille de route d’architecture finalisée
- Modèle de gouvernance de la mise en œuvre
## Mesures de l’architecture cible
La partie suivante décrit le résultat de ce qui est attendu pour les mesures de l’architecture cible. Ces éléments peuvent être des documents ou des artefacts architecturaux.
- Évaluations de la conformité
- Exigences de sortie des phases B et C
- Résultats de l’analyse des écarts
- Solutions des différentes phases conformes à l’architecture déployée
- Protocole ou stratégie de recette
- Cahier de recette
- Fiches de faits techniques
- Procès-verbaux
## Livraison de l’architecture et métriques business
La partie suivante décrit le résultat de ce qui est attendu pour la livraison de l’architecture et métriques business. Ces éléments peuvent être des documents ou des artefacts architecturaux.
- Demandes de changement pour la capacité d’architecture découlant des leçons apprises
- Analyse d’impact sur les exigences
- Mise à jour de la spécification des exigences d’architecture
## Phases de livraison définies
Livrables architecturaux qui satisfont aux conditions requises pour le business.
- Phase 1 : élaboration du prototype coté acheteur
- Phase 2 : élaboration du prototype coté vendeur
- Phase 3 : optimisation et consolidation de la nouvelle infrastructure
- Phase 4 : migrer complètement l’infrastructure initiale vers la cible
Le tableau suivant récapitule les livrables attendues en fonction de chacune des phases.
La colonne type de livraison concerne les documents (D) et les artefacts architecturaux (A).
Développement de l’architecture	Type	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Principes relatifs aux données et applications	D	x	x	x	x
Document de définition d’architecture	D	x	x	x
Versions affinées et mises à jour des livrables de la phase Vision d’architecture	D	x	x	x	x
Projet de spécification des exigences d’architecture	D	x	x	x
Feuille de route d’architecture finalisée	D	x	x	x	x
Modèle de gouvernance de la mise en œuvre	D	x	x	x	x

Mesures de l’architecture cible	Type	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Évaluations de la conformité	D	x	x	x	x
Exigences de sortie des phases B et C	D	x	x	x	x
Résultats de l’analyse des écarts	D	x	x	x	x
Protocole ou stratégie de recette	D	x	x
Cahier de recette	D	x	x	x
Fiches de faits techniques	D	x	x	x	x
Procès-verbaux	D	x	x	x

Livraison de l’architecture et métriques business	Type	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Composants d’architecture d’entreprise d’une feuille de route d’architecture	D	x	x	x
Demandes de changement pour la capacité d’architecture découlant des leçons apprises	D	x	x	x	x
Analyse d’impact sur les exigences	D	x	x	x
Mise à jour de la spécification des exigences d’architecture	D	x	x	x
Solutions des différentes phases conformes à l’architecture déployée	A	x	x

# Plan de travail commun priorisé
Cette section décrit toutes les activités et tous les livrables pour le travail d’architecture.
Il est à noter que ses travaux communs seront réalisés à chaque nouvelle phase du projet de manière cyclique, ainsi pour la phase 1 à 4, il devra être réalisé :
1. L’établissement la charte du projet et les éléments de gestion
2. Le développement d’un prototype
3. Le développement de l’application finale pour la phase en cours
4. Une campagne de migration partiel ou complète (en fonction de la phase en cours)
5. La Validation générale et retour d’expérience
Le document définition d’architecture décrit plus amplement ce qui doit être réalisé pour chaque travail présenté ci-dessus. Néanmoins, le tableau suivant décrit les travaux qui seront à être réalisé pour ce projet aux travers des différentes phases. Ainsi, au terme de la quatrième phase la plateforme cible sera disponible et fonctionnel selon les besoins de l’entreprise.
Travaux à réaliser :	Phase 1	Phase 2	Phase 4	Phase 4
1. L’établissement la charte du projet et les éléments de gestion	x	x	x
2. Le développement d’un prototype	x	x
3. Le développement de l’application finale pour la phase en cours	x	x
4. Une campagne de migration partiel ou complète	x	x	x	x
5. La Validation générale et retour d’expérience	x	x	x	x

# Plan de communication
Cette section décrit le rythme, les canaux et les formats approuvés utilisés pour la communication.
## Évènements
Les phases de projet dure 6 mois chacune et peuvent donc être découpé en 6 sprints.
La fonction, la nature et l’état du sprint peuvent varier selon avancement dans la phase. Les premiers sprints seront fonctionnels et les suivants opérationnels.
À chaque fin de sprint un compte rendu d’avancement est attendu.
## Canaux
La communication sera réalisée en fonction de plusieurs outils et selon la nature du travail :
Fonctionnel
- Plateforme de travail collaboratif (Teams, JIRA, …)
- Ticketing fonctionnel
- Gestionnaire de documents afin de rendre le répertoire d’architecture visible pour tous (GIT Hub)
- Mailing
- Téléconférence
Opérationnel
- Plateforme de développement collaboratif
- Plateforme de partage de ressource code
- Outils de ticketing Kanban
- Management de proximité
## Formats
Uniquement écrit, chaque conversion orale au sujet du projet devra être synthétisé dans un document associé au répertoire d’architecture ou dans la mesure du possible au flux de conversation associé à chaque document.
## Contenu
Les messages s’il ne concerne pas directement la documentation devront au minimum faire apparaître :
- un objet
- un contexte et ou un but
- un contenu
- l’auteur du contenu
- la date de création, d’ajout et ou de modification
## Rythme de communication
Mailing
Urgent et pour toutes les fins de sprint. Les échanges par e-mail doivent être convertis en documentation ou flux informationnel lié au projet.
Téléconférence ou réunion physique
Ce format devra être réalisé à toutes les fins de sprint et doivent être converti en documentation ou flux informationnel lié au projet.
Management de proximité
En fonction du problème remonté au jour le jour, un e-mail mettant à jour la documentation ou les flux informationnels lié au projet devra être envoyé aux parties prenantes correspondant.
# Risques et facteurs de réduction
## Structure de gouvernance
Cette section fait référence à l’organigramme de l’entreprise présent dans la partie 4 du document de déclaration de travail d’architecture.
## Analyse des risques
Cette section fait référence aux risques et facteurs de réduction présents dans la partie 7 du document de déclaration de travail d’architecture.
# Hypothèses
Cette section fait référence aux risques et facteurs de réduction présents dans la partie 7 du document de déclaration de travail d’architecture, ainsi qu’à la partie 12 « Hypothèses » présente dans le document des spécifications des conditions requises pour l’architecture.
# Critères d’acceptation et procédures
## Métriques et KPIs de l’État Cible de l’Architecture
Cette section fait référence à la sous-partie Métriques et KPIs de la partie 8 du document de déclaration de travaux d’architecture. Aussi ces critères sont approfondis dans les parties 2 et 5 du document des spécifications des conditions requises pour l’architecture.
## Métriques de livraison de l’architecture et du business
Comme pour la sous-partie précédente la section Métrique et KPIs est décrite dans la partie 8 du document de déclaration de travaux d’architecture. Aussi ces critères sont approfondis dans les parties 2 et 4 du document des spécifications des conditions requises pour l’architecture.
## Procédure d’acceptation
Tous les éléments permettant de conclure cet accord sur le processus à suivre pour l’acceptation sont décrites dans la partie 8 « Critères d’acceptation et procédures » du document de déclaration de travail d’architecture.
# Procédures de changement de périmètre
Une procédure pour gérer les changements de périmètre est décrite dans la sous-partie du même nom du chapitre 3 « objectif et périmètre » du document déclaration de travaux d’architecture.
## Conditions requises pour la conformité
Ils seront demandés pendant l’élaboration de la charte du projet de réaliser une grille d’évaluation fonctionnel et technique. Elle permettra d’évaluer un ensemble de paramètre avant le démarrage des développements, pendant les livraisons et même elle contiendra des éléments validant le projet pendant le passage d’une phase à une autre.
Ces feuilles d’évaluation reprendront les chapitres du document spécification des conditions requises pour l’architecture. Aussi d’un point de technique, elle permettra de valider que la visibilité du site respecte par exemple la charte Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Aussi la plateforme devra respecter le cadre législatif relatif à chaque pays et notamment celui de la France pour les premières phases. On retrouve ainsi dans ce cadre législatif le respect des points : sources de droit encadrant l’e-commerce, mentions obligatoires à faire figurer sur les sites d’e-commerce, information des utilisateurs pour les contrats conclus à distance, réglementation des commandes passées par internet, sécurisation des paiements en ligne et déclaration de la plateforme web à la CNIL. Au terme de la première phase il sera obligatoire que la plateforme soit sécurisée et protégée pour les utilisateurs acheteurs français au regard de la RGPD. La troisième phase permettra à l’entreprise de préparer des travaux d’internationalisation de la plateforme en se basant ce qui a été fait pour le respect du cadre en France.
Chaque point d’évaluation des chapitres de la grille de conformité devra au minimum être noté sur trois niveaux de conformités comme explicité dans le tableau suivant :
Niveaux de conformité	Min	Max	Libellés détaillés et explicites des résultats et des niveaux de conformité
Insuffisant	0 %	69 %	Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités
Convaincant	70 %	89 %	Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire d’améliorer les activités
Conforme	90 %	100 %	Conformité de niveau 3 : BRAVO ! Continuez de progresser

# Calendrier
Le Gant suivant fournit les informations détaillant les lignes directrices du projet de toutes les phases. À noter que 6 mois pour une phase peuvent se subdiviser en 8 sprints.
	Phase 1					Phase 2					Phase 3					Phase 4
Nombre de sprints par phase :	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Créer une charte de projet
1.1. Taux d’inscriptions utilisateurs
1.2. Innover dans le périmètre d’une Architecture d’Entreprise
1.3. Soutenir l’innovation technique rapide et l’expérimentation
1.4. Visibilité de la plateforme
2. Élaborer un plan de gestion de projet
3. Gérer les activités du projet
4. Établir la charte du projet et les éléments de gestion
4.1. Charte du projet et éléments de gestion
4.2. Développement d’un prototype
4.3. Développement de l’application finale
4.4. Campagne de migration
4.5. Validation générale et retour d’expérience
5. Gérer les informations à propos du projet
6. Suivre et contrôler les tâches du projet
7. Assurer un contrôle intégré du changement
8. Clôturer la phase en cours

# Phases de livraisons définies
## Développement de l’architecture
La partie suivante décrit le résultat de ce qui est attendu pour le développement de l’architecture. Ces éléments peuvent être des documents ou des artefacts architecturaux.
- Principes relatifs aux données et applications
- Énoncé des travaux d’architecture
- Référentiel d’architecture
- Document de définition d’architecture
- spécification des exigences d’architecture
- Versions affinées et mises à jour des livrables de la phase Vision d’architecture
- Projet de spécification des exigences d’architecture
- Exigences technologiques mises à jour
- Feuille de route d’architecture finalisée
- Modèle de gouvernance de la mise en œuvre
## Mesures de l’architecture cible
La partie suivante décrit le résultat de ce qui est attendu pour les mesures de l’architecture cible. Ces éléments peuvent être des documents ou des artefacts architecturaux.
- Évaluations de la conformité
- Exigences de sortie des phases B et C
- Résultats de l’analyse des écarts
- Solutions conformes à l’architecture déployée
  - Référentiel d’architecture peuplé
  - Recommandations et dérogations de conformité à l’architecture
  - Recommandations sur les exigences de prestation de services
  - Recommandations sur les mesures de performance
  - Accords de niveau de service (SLA)
  - Vision de l’architecture, mise à jour après la mise en œuvre
  - Document de définition de l’architecture, mis à jour après la mise en œuvre
  - Modèles d’exploitation commerciaux et informatiques pour la solution mise en œuvre
## Livraison de l’architecture et métriques
La partie suivante décrit le résultat de ce qui est attendu pour la livraison de l’architecture et métriques de développement. Ces éléments peuvent être des documents ou des artefacts architecturaux.
- Plan de mise en œuvre et de migration
- Composants d’architecture d’entreprise d’une feuille de route d’architecture
- Demandes de changement pour la capacité d’architecture découlant des leçons apprises
- Analyse d’impact sur les exigences
- Mise à jour de la spécification des exigences d’architecture
- Protocole ou stratégie de recette
- Cahier de recette
- Fiches de faits techniques
- Procès-verbaux
## Phases de livraison définies
Livrables architecturaux qui satisfont aux conditions requises pour le business.
- Phase 1 : élaboration du prototype coté acheteur
- Phase 2 : élaboration du prototype coté vendeur
- Phase 3 : optimisation et consolidation de la nouvelle infrastructure
- Phase 4 : migrer complètement l’infrastructure initiale vers la cible
Les tableaux suivants récapitulent les livrables attendues en fonction de chacune des phases.
La colonne type de livraison concerne les documents (D) et les artefacts architecturaux (A).
Développement de l’architecture	Type	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Principes relatifs aux données et applications	D	x	x	x	x
Énoncé des travaux d’architecture	D	x	x	x
Référentiel d’architecture	D	x	x	x
Document de définition d’architecture	D	x	x	x
Spécification des exigences d’architecture	D	x	x	x
Versions affinées et mises à jour des livrables de la phase Vision d’architecture	D	x	x	x	x
Projet de spécification des exigences d’architecture	D	x	x	x
Exigences technologiques mises à jour	D	x	x	x	x
Feuille de route d’architecture finalisée	D	x	x	x	x
Modèle de gouvernance de la mise en œuvre	D	x	x	x	x

Mesures de l’architecture cible	Type	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Évaluations de la conformité	D	x	x	x	x
Exigences de sortie des phases B et C	D	x	x	x	x
Résultats de l’analyse des écarts	D	x	x	x	x
Protocole ou stratégie de recette	D	x	x
Cahier de recette	D	x	x	x
Fiches de faits techniques	D	x	x	x	x
Procès-verbaux	D	x	x	x

Livraison de l’architecture et métriques	Type	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Composants d’architecture d’entreprise d’une feuille de route d’architecture	D	x	x	x
Livraison d’applicatives	A	x	x
Migration des données	A	x	x		x
Livraison de la consolidation et de l’optimisation	A			x
Demandes de changement pour la capacité d’architecture découlant des leçons apprises	D	x	x	x	x
Analyse d’impact sur les exigences	D	x	x	x
Mise à jour de la spécification des exigences d’architecture	D	x	x	x

# Personnes approuvant ce plan
Validateur	Domaine de responsabilité	Date	Signature
Ash Callum	CEO
Natasha Jarson	CIO
Pete Parker	Engineering owner
Rudy Hoarau	Architecte Logiciel
Jack Harkner	Operation Lead